Odpověď na dotazy uchazeče ze dne 01.06.2012 k veřejné zakázce „PD Cyklostezka Dřenice - Cheb“.

Zadavatel sděluje uchazečům níže uvedené dodatečné informace:

Dotazy uchazeče ze dne 01.06.2012:

Dobrý den,

zasílám dotazy k VZ "PD Cyklostezka Dřenice-Cheb".

1.) Byli již obeznámeni vlastníci dotčených pozemků se záměrem výstavby cyklostezky na jejich pozemcích? Případně jaká stanoviska zaujali?

2.) Jak bude posuzováno případné nedodržení termínů způsobené možnými komplikacemi při výkupu,směně,náhradách pozemků, které bude předpokládám řešit MÚ Cheb. Tyto záležitosti neovlivní zhotovitel PD a zároveň jsou časově ohroženy další stupně PD.

3.) Dotaz k bodu d) odstavec 10-technické kvalifikační předpoklady:

celková hodnota cyklostezek 1 000 000,-Kč se týká ceny realizace nebo ceny PD?

Odpověď zadavatele

- Vlastníci dotčených pozemků obeznámeni nebyli, nezaujali tudíž ani žádná

stanoviska. Tyto práce jsou součástí zadání této VZ.

- Pokud dojde k nedodržení termínu zaviněním objednatele, nikoliv zhotovitele

PD, budou prodlouženy návazné termíny.

- Celková hodnota cyklostezek se týká předmětu veřejné zakázky, tedy

projektové dokumentace, nikoliv předpokládané nebo skutečné ceny

projektované stavby.

Bc. Jiří Kurucz

Úředník veřejných zakázek