Město Cheb

# Oznámení otevřeného řízení – výzva k podání nabídek

(zadávací dokumentace)

# k otevřenému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

# (dále jen zákon)

PD Cyklostezka Dřenice - Cheb

Zadavatel: 			Město Cheb

Sídlo: 				nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČ:				00253979

Osoba oprávněná

jednat za zadavatele: 		Bc. Tomáš Linda, místostarosta (schválení výběru dodavatele)				RNDr. Pavel Vanoušek, starosta (uzavření smlouvy o dílo)

Kontaktní osoba zadavatele

z hlediska administrativního:	Bc. Kurucz Jiří, úředník veřejných zakázek

Telefon:			354 440 172

Email:				kurucz@cheb.cz

- Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v podrobnostech pro územní a stavební řízení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Hlavním záměrem investora je napojení koupaliště Dřenice na páteřní cyklostezku po městě Chebu, konkrétně na cyklostezku v ulici Wolkerova.

Součástí zakázky na PD jsou následující kroky a požadavky:

- Na základě studie „Cyklostezka Cheb – Dřenice“

- projednání trasy A s dotčenými vlastníky
- vyhodnocení stanovisek a požadavků
- úprava trasy 
 -technicko-ekonomické posouzení jednotlivých částí (stavba I-IV)
- návrh variantního technického (konstrukčního) řešení lávky na Maškově přes silnici III/21411 včetně vizualizace, z které budou vybrány 2 axonometrické pohledy každé varianty pro výběr optimálního řešení.

- Vypracování podkladu pro nový Územní plán (ÚP) Chebu.

- Geodetické zaměření v JTSK a BpV, III. třída přesnosti pro měřítko M 1 :500.

- Dendrologický průzkum zeleně v koridoru šířky 30 m podél celé trasy.

- Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) dle vyhl. 503/2006 Sb. , čistopis 3 tištěné paré + 1 v digitální podobě. ve formátu texty .pdf, výkresová dokumentace .dwg.

- Záborový elaborát jako podklad pro souhlasy vlastníků k územnímu řízení (ÚŘ).

- Zajištění pedologického průzkumu a všech podkladů potřebných k souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

- Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí (ÚR) bez právní moci (PM).

- Geotechnický průzkum (GTP)  dle technologického postupu (TP) 76 v rozsahu min. 15 kopaných sond v trase stezky + 2 vrtané sondy hl. min. 5 m pro založení lávky, laboratorní vyhodnocení parametrů zemin pro dopravní stavby závěrečná zpráva.

- Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle vyhl. 146/2008 Sb.. čistopis 3 tištěných paré + 1 ks v digitální podobě ve formátu - texty .pdf, výkresová dokumentace .dwg.

- Aktualizace záborového elaborátu dle DSP jako podklad pro zajištění souhlasu s právem provést stavbu na dotčené pozemky, včetně zajištění těchto souhlasů.

- Inženýrská činnost pro zajištění stavební povolení (SP) bez právní moci (PM), tj. zajištění všech potřebných stanovisek a souhlasů nutných k vydání SP, spolupráci před a při stavebním řízení, vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby dle z. 183/2006 Sb..

- Zapracování připomínek ze stanovisek ke stavebnímu řezní (SŘ) a podmínek ze SP do dokumentace a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle vyhl. 146/2008 Sb.. čistopis 6 tištěných paré + 1 ks v digitální podobě ve formátu - texty .pdf, výkresová dokumentace .dwg včetně vypracování soupisu prací s výkazem výměr stavebních prací v položkách s uvedením příslušných číselných kódů s použitím detailnosti položek dle katalogu popisů stavebních prací členěných do 9ti-místných kódů (katalog P9), 6x tištěné vyhotovení, 1 ks digitální vyhotovení v otevřeném formátu např. xls.

- Vypracování kontrolního rozpočtu stavby v cenové úrovni min. II/2011, 1 ks tištěné vyhotovení.

2. Klasifikace veřejné zakázky

CPV   71320000-7

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín zahájení díla: 15.07.2012

Termín řádného dokončení a předání díla: 15.05.2013

Místem plnění je: k.ú. Cheb, k.ú. Horní Dvory a k.ú. Dřenice, v obci Cheb.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 700 000,00 Kč bez DPH.

5. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky, kontaktní osoba

Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky a může požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Kontaktní osobou pro technickou realizaci je Jan Illinger, tel. 354 440 275, e-mail: illinger@cheb.cz.

6. Kritérium hodnocení nabídek, způsob hodnocení nabídek

Kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Hodnocení nabídek bude provedeno prostřednictvím elektronické aukce. Informace k použití elektronických nástrojů jsou uvedeny níže.

7. Místo pro podání nabídky, lhůta pro podání nabídky, místo a termín otevírání obálek

Nabídky budou uchazeči podávat elektronicky ve formě PDF příloh do e-aukčního systému PROe.biz dle pokynů zadavatele. Funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami bude plnit hodnotící komise.

8. Informace o výsledku výběrového řízení

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně.

9. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do 30.06.2012.

10. Požadavky na prokázání kvalifikace

- základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:

- čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 1.).

- profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (kopie);

- doklad o členství v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (kopie);

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění - kopie);

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby nebo městské inženýrství - 1 pracovník s praxí minimálně 3 roky.

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

- technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:

- minimálně 1 maximálně však 3 projekty cyklostezek či komunikací pro cyklisty v celkové hodnotě 1 000 000 Kč, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, s osvědčením jednotlivých objednatelů o řádném plnění těchto prací, s uvedením ceny projektových prací, investičních nákladů díla, termínu zahájení a ukončení projektu a spojení na kontaktní osobu objednatele.

Uchazeči mohou k prokazování kvalifikace využít osvědčení dle § 125 nebo § 133 a násl. zákona. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit kvalifikaci podle § 50 zákona v rozsahu požadovaném zadavatelem.

11. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v následujícím členění:

- celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

12. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána v elektronické podobě prostřednictvím systému PROe.biz (informace níže).

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- krycí list nabídky (příloha č. 2);

- obsah nabídky;

- prokázání kvalifikace dle požadavků zadavatele;

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele formou čestného prohlášení nebo negativní prohlášení;

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu;

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona

č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou;

- nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena s DPH;

- prohlášení uchazeče o jeho souhlasu s vázaností nabídkou;

- přiložený návrh SOD podepsaný uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče – u právnických osob způsobem dle obchodního rejstříku; osoby neuvedené v obchodním rejstříku jsou povinny doložit příslušné pověření či plnou moc (příloha č. 3);

- pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoli třetím osobám z jakýchkoli závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně;

Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

13. Obchodní a platební podmínky

- Faktura bude splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle platné právní úpravy.

- Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.

- Zhotovitel vystaví jednu dílčí fakturu po vydání územního rozhodnutí na částku odpovídající provedeným pracím v daném období. Splatnost faktury bude 14 dní.

- Po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli, po získání stavebního povolení a po odstranění všech vad a nedodělků, vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Splatnost faktury bude 14 kalendářních dnů.

- Sankční ujednání a podrobnější specifikace platebních podmínek jsou obsaženy v návrhu SOD.

Sankční ujednání

- Zhotovitel je oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu v případě prodlení objednatele s placením faktur ve výši 1.000 Kč za každý i započtený den prodlení.

- Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě:

prodlení s předáním díla nebo jeho dílčích částí;

neodstranění vady v dohodnutém termínu;

porušení povinnosti vyplývající ze závěrů dohod obou smluvních stran uzavřených v souvislosti se zajištěním předmětu plnění smlouvy;

porušení povinností ze strany zhotovitele;

chybně navrženého technického řešení;

neoprávněného poskytnutí zpracované dokumentace třetí osobě.

- Výše smluvní pokuty podle odstavce 2 písm. a) činí 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení, maximálně však 25% ceny díla.

- Výše smluvní pokuty podle odstavce 2 písm. b) činí 5.000 Kč za každý i započtený den prodlení, nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem jinak.

- Výše smluvní pokuty podle odstavce 2 písm. c) činí 10% z ceny díla včetně DPH a to za každý jednotlivý případ.

- Výše smluvní pokuty podle odstavce 2 písm. d) činí 10% z ceny díla včetně DPH za a to za každý jednotlivý případ.

- Výše smluvní pokuty podle odstavce 2 písm. e) činí 25% z ceny díla včetně DPH

- Výše smluvní pokuty podle odstavce 2 písm. f) činí 25% z ceny díla včetně DPH.

Uvedené částky nenahrazují eventuelní postihy ze zavedeného správního řízení.

14. Informace k použití elektronických nástrojů

a) Základní informace k elektronické aukci

Zadavatel sděluje, že jako prostředek pro hodnocení nabídek bude využita elektronická aukce (dále „e-aukce“). K realizaci e-aukce (posuzování nabídek z hlediska úplnosti, posuzování kvalifikace a hodnocení nabídek) bude využito aukčního systému PROe.biz dostupného na http://cheb.proe.biz. Zájemcům bude na vyžádání zaslána výzva k účasti ve výběrovém řízení spolu s pravidly e-aukce. Nabídky uchazečů budou posuzovány na základě nejnižší podané cenové nabídky bez DPH.

Harmonogram

Elektronická aukce proběhne dle následujícího harmonogramu:

Zadávací kolo

22.05.2012 v 10:00 hod bude zpřístupněn e-aukční systém (registrace uchazečů, žádosti uchazečů o zařazení do e-aukčního systému, pozvánky k e-aukci, přihlášky uchazečů do e-aukce, zadávání vstupních nabídek). Povinností uchazeče je vložit vstupní nabídku do ukončení tohoto kola.

Mezikolo

06.06.2012 v 13:30 končí lhůta pro přihlašování uchazečů do e-aukce a pro vkládání nabídek; začíná posuzování nabídek hodnotící komisí (posuzování úplnosti, posuzování splnění kvalifikačních požadavků zadavatele).

Soutěžní kolo

06.06.2012 od 14:30 do 14:40 hod soutěž prostřednictvím elektronická aukce, všem uchazečům se zobrazí nejnižší cenová nabídka. Po dobu 10 min. mají jednotliví uchazeči možnost své nabídky ještě upravovat (pouze směrem dolů). Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální cenou.

Podrobné informace k e-aukci včetně technických nároků e-aukčního systému PROe.biz budou uvedeny v pozvánce k e-aukci, kterou obdrží zájemci po vyplnění online žádosti dostupné na http://www.cheb.cz/vismo/aukce.asp.

15. Ostatní podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži o veřejnou zakázku.

Uchazeč, jehož nabídková cena bude podle hodnotícího kritéria nejvýhodnější, předloží zadavateli jednotlivé položky nabídkové ceny (krycí list nabídky) upravené v návaznosti na konečnou soutěžní nabídkovou cenu, a to do 2 dnů po ukončení elektronické aukce.

O dodatečné informace mohou uchazeči požádat nejpozději do 12:00 hodin dne 01.06.2012, Bc. Kurucz, e-mail: kurucz@cheb.cz.

Cheb, 21.05.2012

………………………………………………………..

zadavatel – podpis oprávněné osoby

Přílohy:

- Čestné prohlášení

- Krycí list nabídky

- Návrh SOD

Příloha č. 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Dodavatel prohlašuje, že

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v likvidaci,

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemí sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Datum …………………………………………………..

Jméno, příjmení a podpis uchazeče nebo osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (doplní uchazeč)

Příloha č. 2

Krycí list nabídky

název zakázky:

Uchazeč:

IČO:						dič:

Adresa:

statutární zástupce:

kontaktní osoba:

nabídková cena:

PD pro územní rozhodnutí bez DPH

DPH

cena celkem

PD pro stavební povolení bez DPH

DPH

cena celkem

PD pro provedení stavby bez  DPH

DPH

cena celkem

Autorský dozor	       bez   DPH

DPH

cena celkem

PD celkem		        bez   DPH

DPH

cena celkem

Doba realizace PD v kalendářních dnech……………………………………………….

podpis oprávněné osoby

titul, jméno, příjmení

funkce