Č.j.: MUCH                  /2026

SMLOUVA O provádění správy a údržby vegetačních ploch Krajinka

Číslo  ___________/2026

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

objednatelem: 	městem Cheb

se sídlem: 		nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO: 		00253979

DIČ: 		CZ 00253979

Bankovní spojení: 	KB Cheb č. ú. 528331/0100

zastoupeným:		Ing. Janem Vrbou, starostou

(dále jen „město“)

a

zhotovitelem:

zapsaný:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jednající prostřednictvím:

(dále jen „společnost“)

(město a společnost dále též společně jako „smluvní strany“)

Článek I

#### Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek společnosti provádět pro město správu a údržbu vegetačních ploch Krajinka v rozsahu a za podmínek tak, jak je uvedeno a specifikováno příloze č. 1 této smlouvy – Harmonogram prací a rozpočet, a za podmínek a za cenu díla, kterou společnost nabídla ve své nabídce. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce společnosti obsaženy, ale o kterých společnost věděla, nebo podle svých odborných znalostí vědět měla nebo mohla, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.

- Předmět smlouvy se týká všech veřejně přístupných vegetačních ploch, které tvoří areál Krajinka na části p.č. 102/2; 102/1; 103/1; 102/3; 103/2; 102/4; 103/4; 103/3; 102/5; 3335; 102/6; 102/7; 102/8; 3336; 103/5;2194/4; 2194/5; 81/3; 81/1; 2199/5; 2199/16; 102/9; 100; 3277 a 3274 vše v k.ú. Cheb a v majetku města.

Článek II

Práva o povinnosti společnosti

- Při zařizování předmětu smlouvy se bude společnost řídit touto smlouvou.

- Společnost se zavazuje provádět předmět smlouvy řádně, v odpovídající kvalitě a včas dle této smlouvy. V rámci kontrolních dnů, organizovaných městem nebo společností, bude společnost pravidelně informovat město o plnění předmětu této smlouvy.

- Společnost je povinna při plnění předmětu této smlouvy neprodleně oznámit městu, prostřednictvím odboru komunálního hospodářství, všechny skutečnosti, které můžou mít vliv na změnu plnění smlouvy, vč. předložení návrhu řešení daného stavu.

- Společnost se zavazuje provádět předmět smlouvy řádně, v odpovídající kvalitě a včas dle této smlouvy. V rámci kontrolních dnů, organizovaných městem nebo společností, bude společnost pravidelně informovat město o plnění předmětu této smlouvy.

- Společnost je povinna postupovat vždy tak, aby byly při provádění prací dodržovány platné technické předpisy, bezpečnostní předpisy a jiné další platné normy vztahující se k provádění předmětu smlouvy.

- V případě, že společnost při plnění smlouvy pověří pracemi a činnostmi třetí osobu, odpovídá za provedené práce a činnosti tak, jako by je prováděla sama.

- Údržba zeleně bude společností prováděna výhradně mechanizací, která je vhodná pro nízkoúnosný terén tak, aby nedocházelo k poškození trávníků (vyjeté koleje, strhnutý drn apod.). Případné škody takto způsobené odstraní společnost neprodleně, na své náklady.

- Průběžná péče o květinovou výsadbu a porosty trvalek, specifikovaná jednotlivými úkony (výsadba, pletí, zálivka, hnojení, odplevelení apod.) je položkově a nákladově vyjádřena v příloze č. 1 této smlouvy. Společnost organizuje průběžnou péči a ručí za kvalitu květinových výsadeb po celou dobu od jejich založení až po podzimní odstranění výsadby bez nároku na další fakturaci nákladů, vyjma snížení kvality květinové výsadby z důvodu vandalismu nebo vyšší moci.

- Společnost se zavazuje provádět předmět smlouvy takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach, znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.). Práce spojené s plněním předmětu smlouvy mimo mimořádné akce odsouhlasené odpovědným zástupcem města, zastoupeného vedoucím odboru komunálního hospodářství, nebude společnost vykonávat v neděli, ve dnech svatebních obřadů, vernisáží, koncertů a v době státních svátků. Společnost prohlašuje, že si je plně vědoma skutečností, které vyplývají z obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 3/2015 O omezení hlučných činností.

- Společnost se zavazuje provádět údržbu zeleně v souladu s platnými právními předpisy a platnými standardy péče o přírodu a krajinu. Společnost se zejména zavazuje postupovat v souladu s technickou normou ČSN 83 9011 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou), ČSN 83 9031 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání), technickou normou ČSN 83 9021 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba) a technickou normou ČSN 83 9051 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy).

- Vzniklý odpad a odpad z údržby zeleně je odpadem z činnosti společnosti a ta je jeho původcem ve smyslu zákona o odpadech. Náklady spojené s přepravou a předáním odpadů oprávněným osobám (dle zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) jsou nákladem společnosti. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Společnost se zavazuje odstranit z ploch zeleně odpad vzniklý při plnění předmětu smlouvy nejpozději do jednoho pracovního dne od vzniku odpadu. Odpad vzniklý činností společnosti poslední pracovní den v týdnu zlikviduje společnost tentýž den.

- Společnost se zavazuje, že nebude odpad vzniklý při plnění předmětu smlouvy ukládat na zpevněné plochy (chodníky, komunikace, parkoviště atd.). Není-li možné takový odpad uložit přechodně na trávníkovou či jinou nezpevněnou plochu, musí být odpad neprodleně odstraněn. Společnost je povinna zpevněné plochy (chodníky, komunikace, parkoviště atd.) znečistěné odpadem, který vznikne při plnění předmětu smlouvy, na své náklady neprodleně vyčistit. V případě, že ze strany společnosti nedojde k vyčištění ploch nejpozději do jednoho pracovního dne, město vyčištění zajistí na náklady společnosti, a společnost se zavazuje tyto náklady uhradit.

- Společnost nese odpovědnost za vzniklé škody vč. úhrady škod na zdraví a majetku prokazatelně způsobené její činností při plnění předmětu smlouvy (např. poškození zeleně, poškození vozidel, budov, oplocení apod.).

- Společnost plně zodpovídá za poučení a vybavení svých zaměstnanců příslušnými ochrannými a bezpečnostními pomůckami, za dodržování předpisů BOZP, předpisů protipožárních, hygienických a ekologických na pracovišti.

- Společnost se zavazuje, v případě oprávněně zjištěných závad, nastoupit k jejich odstranění ve lhůtě do jednoho pracovního dne následujícího po dni doručení písemného upozornění ze strany města (mimo neděle a státní svátky).

- Den předávání splněných prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy (nebo jeho části) bude určen na den po dni označeném jako konečný v harmonogramu prací, bez nároku na jakýkoliv časový odklad. Hodinu předávání si po dohodě vždy určí zástupce města zastoupeného odborem komunálního hospodářství, který je odpovědný za přebírání prací. Předávání bude korespondovat s běžnou pracovní dobou zástupce města.

- Společnost musí vybavit vedoucího směny (tj. kontaktního pracovníka, který bude zajišťovat denní operativnost společnosti) mobilním telefonem, aby byla zajištěna operativnost. Čísla telefonů, včetně jejich změn, je společnost povinna ihned písemně sdělit městu (poprvé tedy ihned po uzavření této smlouvy). Porušení tohoto odstavce této smlouvy společností bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy společností.

Článek III

Práva o povinnosti města

  - Město má právo cestou zaměstnanců odboru komunálního hospodářství provádět kontrolu plnění této smlouvy dle svého uvážení. Město se zároveň zavazuje, že svými kontrolami nebude narušovat plnění předmětu smlouvy ve vyšší než nezbytně nutné míře.

  - Město má právo požadovat řádné plnění činností a povinností stanovených v čl. 1 a 2 této smlouvy v odpovídající kvalitě a včas dle této smlouvy.

- Město se zavazuje poskytovat společnosti všechny informace, které mohou mít vliv na plnění předmětu této smlouvy.

- Město může požádat společnost, aby na počátku jednotlivých činností písemně navrhla způsob provádění prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu sdělila pro možnost kontroly.

- Město si vyhrazuje právo měnit rozsah zadání prací, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinno, v těchto případech, písemně řešit otázky úhrady dle cenových podmínek sjednaných v této smlouvě a případně písemně dohodnout změnu lhůt provádění prací.

Článek IV

Lhůty pro plnění předmětu smlouvy

  - Společnost se zavazuje provádět plnění předmětu smlouvy v termínech uvedených v této smlouvě a v závislosti na klimatických podmínkách. Společnost se zavazuje informovat město ohledně případného nedodržení smluvních podmínek vlivem klimatických či jiných objektivních podmínek. Na základě písemné dohody smluvních stran lze s ohledem na klimatické či jiné objektivní podmínky lhůtu pro plnění předmětu smlouvy upravit (zápis z kontrolního dne).

Článek V

Cena za plnění předmětu smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení předmětu smlouvy za 1 kalendářní rok je stanovena na základě cenové nabídky – rozpočtu předaným zhotovitelem a činí		Kč (slovy:		) včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, z toho:

Cena za provedení díla bez DPH            	,00 Kč

DPH 21 %			                          ,00 Kč

cena c e l k e m			             ,00 Kč

- Sjednané ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy – Harmonogram prací a rozpočet jsou po celé období plnění této smlouvy sjednány jako nejvýše přípustné a není možno ze strany společnosti požadovat jejich zvýšení, ani mají-li rozsah nebo nákladovost práce za následek překročení rozpočtu nabídnutém společností ve své nabídce a uvedeném v příloze této smlouvy. Cena může být zvýšena pouze pokud na základě písemného požadavku města dojde ke změně rozsahu díla sjednaného dle této smlouvy, kterou společnost nemohla při zpracování rozpočtu předpokládat, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

- Společnost je oprávněna provést úpravy ceny v případě, že dojde k zákonným změnám oproti skutečnosti ke dni podpisu smlouvy, které mají vliv na cenu služby (např. zákonné změny sazby daní, výše poplatků, odvodů, technických podmínek s vlivem na cenu plnění zakázky apod.).

- V ceně za jednotlivé plnění jsou zahrnuty veškeré náklady společnosti, které při plnění předmětu této smlouvy vynaloží (zejména náklady na dopravu, odvoz, uložení odpadu atd.).

- Společnost prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky při plnění předmětu smlouvy zahrnula do kalkulace ceny za provedení předmětu smlouvy a ručí za úplnost cenové nabídky i rozpočtu, a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- Veškeré práce a dodávky nad rámec této smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací městem písemně u společnosti objednány a odsouhlaseny smluvními stranami včetně jejich ocenění.

- Sjednané jednotkové ceny zahrnují předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám pro rok 2026. Společnost má právo 1x ročně zvýšit cenu plnění o procentní nárůst inflace vyšší než 2 % oproti předcházejícímu kalendářnímu roku, přičemž při výpočtu inflačního nárůstu bude postupováno podle indexu růstu cen za předcházející kalendářní rok, který publikuje Český statistický úřad. V takovém případě bude uzavřen dodatek této smlouvy, v rámci kterého dojde ke změně jednotkových cen v Kč bez DPH v rozpočtu. DPH bude účtováno dle platných předpisů.

Článek VI

Pojištění

  - Společnost prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou městu nebo třetí osobě, a to na plnění v minimální hodnotě 5 000 000 Kč. V případě plnění předmětu smlouvy, kde může dojít ze strany společnosti ke způsobení škody vyšší než 5 000 000 Kč, je povinna společnost si zajistit pojištění své odpovědnosti v potřebné výši.

  - Pojištění musí být platné po celou dobu plnění smlouvy, a to minimálně v uvedeném rozsahu a na uvedenou částku.

Článek VII

Platební podmínky

- Město se zavazuje společnosti uhradit včas a ve sjednané výši náklady spojené s bezzávadným, kvalitním a účelným plněním této smlouvy za provedené práce. Fakturaci nákladů bude společnost městu fakturovat po protokolárním předání bezchybně, v požadované kvalitě a v požadovaném rozsahu provedených prací a činností vždy k poslednímu dni v měsíci v případě, že se strany nedohodnou jinak.

- Platby města na základě vystavených daňových dokladů společností budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet společnosti uvedený v této smlouvě. Změnu bankovního spojení a čísla účtu společnosti bude možno provést na základě písemného sdělení prokazatelně doručeného městu, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu smlouvy.

- Cena za provedení předmětu smlouvy je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení předmětu díla budou peněžní prostředky prokazatelně odepsány z účtu města ve prospěch účtu společnosti, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

- Splatnost daňových dokladů bude 14 dnů od jejich průkazného doručení městu.

- Přílohou každého daňového dokladu vystaveného společností bude podrobný přehled – rozpis provedených prací a činností dle přílohy č. 2 této smlouvy a vytištěný protokol, který bude potvrzen podpisy kontrolou pověřených osob ve věcech technických ze strany města i společnosti.

- Město je oprávněno před uplynutím lhůty splatnosti vrátit společnosti bez zaplacení daňový doklad, který nebude obsahovat některou náležitost uvedenou v této smlouvě, případně bude mít jiné závady v obsahu nebo k ní nebudou připojeny přílohy uvedené v této smlouvě. U vráceného daňového dokladu musí město vyznačit důvod vrácení. Společnost je povinna podle povahy závad daňový doklad opravit, nebo nově vyhotovit. Vrácením chybně vystaveného daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti (min 14 dnů) běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu městu.

- Daňový doklad (faktura) bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu (faktury) stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat předepsané náležitosti, je město oprávněno doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Společnost je povinna takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.

Článek VIII

Sankce, odpovědnost za vady

- Městu vzniká vůči společnosti nárok na smluvní pokutu v případě, že společnost svou vinou nedodrží podmínky dle čl. 2 smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč, a to za každé porušení zvlášť.

- Městu vzniká vůči společnosti nárok v případě, že společnost svou vinou nedodrží sjednaný harmonogram prací dle přílohy č. 1 smlouvy z důvodů ležících na jeho straně, na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. V případě dohodnuté změny harmonogramu plnění činností nebude sankce uplatňována.

- Způsobí-li společnost při plnění předmětu smlouvy poškození či zničení majetku města (např. neodborně provedenou prací, poškození mechanizací atd.), je společnost povinna poškozený a zničený majetek na své náklady opravit či nahradit. Společnost je povinna tuto skutečnost ihned nahlásit městu písemně nebo e-mailem.

- Společnost je povinna nastoupit nejpozději do jednoho pracovního dne k odstranění reklamované vady, která byla městem ohlášena písemně nebo e-mailem. V případě zaviněného prodlení společnosti s odstraněním nedostatků zjištěných zástupcem města při předávání a přebírání prací a činností spojených s plněním této smlouvy, je společnost povinna zaplatit městu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, kterého se zjištěné nedostatky týkají.

- Nárokem na smluvní pokutu není dotčeno právo města na náhradu škody v plné výši.

- V případě, že společnost svou vinou nedodrží termíny provedení prací a činností dle čl. 2 smlouvy a přílohy č. 1 smlouvy, je město oprávněno zadat výkon těchto prací jinému subjektu.

- Společnost se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě. Společnost dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek. Smluvní strany se dohodly, že vůči sobě neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 občanského zákoníku.

- Nárokem na smluvní pokutu není dotčeno právo města na náhradu nákladů vynaložených na zajištění výkonu prací, jež byly městem oprávněně zadány jinému subjektu.

- Město je oprávněno reklamovat vady předmětu smlouvy u společnosti, a to písemnou formou. V reklamaci bude popsána vada předmětu plnění smlouvy a termín, do kterého požaduje město závadu odstranit. Město má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Po dobu od nahlášení vady předmětu smlouvy až do řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny.

- Neodstraní-li společnost oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, nebo ve stanovené lhůtě nezahájí jejich odstraňování, má město právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, že náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub společnosti a společnost se zavazuje tyto náklady v plné výši zaplatit.

- Společnost je povinna odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese společnost náklady až do rozhodnutí o reklamaci soudním znalcem. Na soudním znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá město. Náklady za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že společnost odstraňuje vady své dodávky, je povinna provedenou opravu městu protokolárně předat.

- Způsobí-li společnost při plnění předmětu smlouvy poškození či zničení dřevin – stromů a keřů (např. neodborně provedeným řezem, poškození mechanizací, nesprávným použitím chem. přípravků atd.), je společnost povinna poškozené a zničené dřeviny na své náklady nahradit.  Termín náhradní výsadby a velikost výsadbových dřevin budou určeny po dohodě s městem. Tím není dotčeno právo města na náhradu způsobené škody.

- V případě poškození, resp. zničení trvalek či letniček (nedostatečná zálivka, mechanické poškození, nesprávné použití chemických přípravků atd.), je společnost povinna rostliny na své náklady nahradit nejpozději do 2 pracovních dnů.

Článek IX

Kontaktní osoby a doručování

- Smluvní strany se dohodly, že oprávnění k jednání v rámci této smlouvy mají:

- ve věcech smluvních:

a) za město           starosta města Cheb

b) za společnost

- ve věcech technických pro jednotlivé práce a výkony:

    - za město 	příslušný místostarosta

vedoucí odboru komunálního hospodářství MěÚ Cheb

vedoucí oddělení MH odboru komunálního hospodářství MěÚ Cheb

referent oddělení MH odboru komunálního hospodářství MěÚ Cheb

    - za společnost

- Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:

- Poštou – faktura a dodatky ke smlouvě – adresa města i adresa společnosti jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

- Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace akce. Za město i za společnost potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.

- v případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.

Článek X

Trvání smlouvy, ukončení platnosti smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

- Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně odstoupit od smlouvy v případech výslovně stanovených ve smlouvě nebo daných zákonem.

- Město je oprávněno odstoupit od smlouvy, poruší-li společnost jakoukoliv svoji smluvní povinnost a zejména nedodrží-li jakoukoliv svoji povinnost vyplývající z legislativních předpisů, které se váží k předmětu plnění této smlouvy. Město je povinno na porušení povinnosti společnost prokazatelně písemně upozornit nejméně 10 dní před odstoupením od smlouvy. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě městu vzniká nárok ke společnosti na úhradu oprávněných nákladů vynaložených na zajištění náhradního řešení k plnění povinností města upravených a zajištěných touto smlouvou.

- Odstoupení od smlouvy je město oprávněno i v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.

- Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud bude město v prodlení s úhradou platby delší než 30 dnů.

- Město je oprávněno smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu, s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena společnosti.

- V případě předčasného ukončení smlouvy je společnost povinna poskytnout městu maximální nezbytnou součinnost tak, aby městu nevznikla škoda.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno prokazatelně doručeným písemným oznámením druhé straně. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný úkon, jehož účinky nastávají doručením oznámení druhé straně.

Článek XI

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

- Tato smlouva je vyhotovena pouze elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení (soubor formátu PDF) s platností originálu opatřeného za obě smluvní strany zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných smlouvu podepsat.

- V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.

- Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.

- Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

- Smluvní strany dále ujednaly, že společnost není oprávněna postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu města.

- Město se společností ujednali, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud města.

- Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Cheb dne 15.01.2026 pod číslem usnesení RM 38/1/2026.

- Přílohy:

č. 1. Harmonogram prací a rozpočet.

V Chebu dne						   	V            dne

__________________					            __________________

Ing. Jan Vrba

starosta města